Zápis schůze 21.5.2022 v Phendelingu

Přítomni:

Martin Škobis, Matěj Bošina, Honza Loučím, Lukáš Běhunčík. Jana Tvrzová, Jiřina Vlčková

Hosté: Martin Slavíček, Pavel Klváček, Květa Švédová, Ondřej Olšiak

Nepřítomni, omluveni: Nikolet Illieva, Marcela Boučková, Martin Erhardt

- LT, geko + Phendeling

členové LT si vytvoří WhatsApps skupinku, přidají geka Phendelingu… bude snažší komunikace, rádi bychom aby geko s LT více spolupracoval

24. - 26. června setkání LT v Phendelingu za účelem přípravy Phendelingu na letní retreat s Fijalkou + připraví přístřešek z plachet pro případ deště

červený gakyil připraví a pošle hromadný mail do komunity, práce je stále dost

Pepa V. s Martinem S. a Květkou sepsali seznam potřebných úprav v lingu… řeší geko, pokud nebude časově stíhat, tak v součinnosti s LT

spíž -  plíseň + vyměnit filtr u vodárny, vymění pan Hrubeš

předsíň-  chybí klika u okna

dormitory - prostřední dveře nahoře + prostřední dveře dole jdou špatně otvírat

naolejoval okna

kotelna - tři trubice - vyměnit

kuchyně - opravit kliku, výměna kován, případně koupit novou

první koupelna - koupelna umyvadlo,vpravo chybí těsnění ve špuntovém mechanizmu

vyměnit sítka v baterii - vymění pan Hrubeš

poškozená termohlavice ve sprše - poškozený šetřič vody, teče baterie - vymění pan Hrubeš

pravý záchod - nefunguje tlačítko ventilátor

vypínač

druhá koupelna - vyměnit sítka v baterii - vymění pan Hrubeš

záchodové prkénko - kloub je rozbitý - zkusí dotáhnout pan Hrubeš

kryt na světlo

vyměnit vypínač

dávkovač mýdla ulomený

zeď venku vepředu - skvrny u venkovního umyvadla, zřejmě prasklá voda - opraví pan Hrubeš

opravy s panem Hrubešem domluví Květka, následně dořeší Ondra

dále je třeba čistit pravidelně okapy + nutně 1x za tři měsíce gajgr, aby voda za deště mohla dobře odtékat a nedržela se u zdí

dále je třeba dbát na vypínání podlahového topení v koupelně, zapínat jen při větším retreatu a v zimě dle potřeby a vlhkosti koupelny a dbát na šetření energií celkově

- Altán

do konce června by se mělo uzavřít výběrové řízení

řeší červený gakyil

- Darování života

v druhé polovině července, vypustíme cca do 100 ks bažanty

začátkem července pošlou červený gakyil mail

- Internet v Phendelingu

Ondra v součinnosti s Mírou F. domluví technika od Vodafonu, zjistí optimální řešení ohledně slabého signálu

- Zoom

je třeba provádět mazání disku, k dispozici máme pouze 1GB, nejlépe ukládat a mazat nahrávky již během retreatů

domluví se modrý a červený gakyil

6.Retreat Khaita s Adrianou Dal Borgo

Adriana zmínila, že by příští rok přibližně ve stejném čase udělala pokračování kurzu pro instruktory současně ss zájemci o Khaitu + dětmi

je třeba začít včas a lépe komunikovat s Adrianou

7.proběhl kurz jantrajógy s Fijalkou v Kunkyablingu, chtěli bychom navázat dalším kurzem, vykomunikuje modrý gakyil

8.Honza Dolenský kurz jantry, modrý gakyil komunikuje cca na konec listopadu do Phendelingu

9.Tanec prospívající všem bytostem s Milanem Poláškem se plánuje na konec října

10.Čod se Stevenem Landsbergem na konec září komunikuje Martin E., měl by co nejdřív poslat žlutému gakyilu informace a mohla ít co nejdříve registrace

11.celokomunití shromáždění se plánuje na 15. října 2022

12.kandidáti do všech berev gakyilu + kandidáti na geka Kunkyablingu a Phendelingu… modrý gakyil pošle do 14ti dnů hromadným mailem výzvu, tzn. první týden v červnu

13.anketu retreaty připraví modrý gakyil, pošle nejpozději na začátku zář

í

14.finanční přehled za první čtvrtletí připravila Květka, ve stručnosti komunita si vede dobře, koho by zajímalo více, může se dotazovat na yellow@dzogchen.cz

15.eshop je téměř připraven, zatím si vyjasńujeme spolupráci

16. překlady webcastů a důležitých retreatů

Kačka Drajsajtlová poslala modrému gakyilu seznam překladatelů. je třeba komunikovat s předstihem a opravdu dbát na to, aby se překládalo

17. posílat hromadné maily si bude každá barva gakyilu posílat za sebe, modrý gakyil všem vysvětlí a i modrému Jeníkovi.